DOKUMENTACIJA

ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI
Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov
 (št. 430-0058/2016-2)
Murska Sobota, avgust 2016
1. 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK:  
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, ki jo zastopa župan dr. Aleksander Jevšek 

 ID za DDV:SI32339828, 

 matična številka:  5883172000, 

v nadaljevanju naročnik, 

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 (v nadaljevanju ZJN-3)). 

Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih novih gradenj v skladu in na način kot ga določa ta člen. 

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet naročila je Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov (gradnja stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki). Pri predmetu javnega naročanja se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot vodilni partner. 

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v razpisni dokumentaciji, projektni dokumentaciji oziroma v popisu del. 

Vsa dela se bodo izvajala pod nadzorom, po dogovorih in navodilih projektanta in nadzornega organa.
Za predmetno javno naročilo je izdelana projektna dokumentacija PZI št. P19-16 z datumom julij 2016, ki jo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska ulica 57a, 9000 Murska Sobota. Projektna dokumentacija je na voljo za vpogled na spletni strani http://murska-sobota.si, pod objavo dotičnega javnega razpisa. 

1.2. Rok izvedbe pogodbe

Rok izvedbe del je največ 270 koledarskih dni od uvedbe v posel.
1.3. 
Kraj izvedbe 

Investicija se izvaja na zemljišču parc.št. 1678/4, k.o. Černelavci, 9000 Murska Sobota.
Ogled kraja izvedbe je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi na tel. št. 031 350 239 (Štefan Cigan).
1.4.
Objave

Prek Portala javnih naročil.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te dokumentacije. 
1.5.
Predložitev ponudb
Ponudbe morajo prispeti v vložišče Mestne občine Murska Sobota do srede, 14.9.2016 do 11. ure.  Ponudbe se lahko pošljejo po pošti na naslov mestne občine ali vložijo v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.  
Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom. 

Datum javnega odpiranje ponudb: v sredo, 14.9.2016 ob 12. uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: mala sejna soba – III. nadstropje Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici naj bo prilepljen izpolnjen obrazec Naslovnica ponudbe, ki je v prilogi te dokumentacije. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo spremeni ali dopolni s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na naslovnici ponudbe mora biti dopisano »UMIK/ SPREMEMBA/ DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.

V primeru umika ponudbe, bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Dopolnitve ali spremembe ponudbe bodo odprte na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. 
Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni predstavniki naročnika ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Vsem preostalim ponudnikom bo naročnik kopijo zapisnika o odpiranju ponudb poslal po pošti v petih delovnih dneh od odpiranja ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve in druge informacije o javnem naročilu pošiljala na elektronsko pošto ponudnika, navedeni v ponudbi.
S spoštovanjem!




        dr. Aleksander Jevšek








        ŽUPAN
2.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1.
Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

· Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) in pripadajoči podzakonski predpisi;

· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami);
· Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami);
· predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.
2.2.
Dokumentacija
2.2.1.
Vsebina dokumentacije

Dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

· 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe 

· 2. poglavje:  Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
· 3. poglavje: Ponudbena dokumentacija

· 4. poglavje: Vzorec pogodbe

· 5. poglavje: Vzorci za finančna zavarovanja
· vse ostale priloge in dokumenti, objavljeni na portalu naročnika.

Sestavni del dokumentacije so tudi informacije k tej dokumentaciji.

2.2.2.
Pridobivanje dodatnih informacij

Naročnik bo vse zahtevane dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse dodatne dokumente v zvezi z javnim naročilom posredoval preko Portala JN. Zahtevo za pojasnilo dokumentacije mora ponudnik posredovati do 5.9.2016 do 10. ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje do vključno 7.9.2016. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
2.2.3.
Spremembe in dopolnitve dokumentacije
Naročnik sme v skladu z določili ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Naročnik bo v primeru utemeljenosti podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
2.3.
Priprava ponudbe

2.3.1.
Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V angleškem ali nemškem jeziku so lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjuje ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevode prej navedenih
dokumentov, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

2.3.2.
Ponudbena dokumentacija 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z zahtevami te dokumentacije. 

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici naj bo prilepljen izpolnjen obrazec Naslovnica ponudbe, ki je v prilogi te dokumentacije.
Ponudnik pripravi en izvod ponudbene dokumentacije. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Popravljene napake morajo biti označene z podpisom osebe, ki podpiše ponudbo, datumom in žigom.
Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.
Zaradi preglednosti ponudbe je zaželeno:

· da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu, 
· da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom, 

· da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata. Naročnik bo vse tiste ponudbe, ki ne bodo opremljene skladno s to alinejo, ob odpiranju zvezal in zapečatil z vrvico. 

2.3.3.
Ponudbena cena
Ponudbeni predračun (popis del) ponudnik izpolni v elektronski obliki ter izpisanega na papir predloži k ponudbi. Prav tako poda predračun v elektronski obliki na CD-ju. V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se upošteva pisna (natisnjena) verzija.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, stroški deponirana odpadnega materiala in vsi stroški opredeljeni v področni zakonodaji, popisu del in pogodbenih določilih ipd.). Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.
V pogodbeni vrednosti so zajeta tudi vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno ter vsa dela in zahteve zavedene v popisu del. 
Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del izločil. 

V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznaval naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

Ponudbena cena se oblikuje po sistemu »cena na enoto«. Vanjo je potrebno vključiti vse kar je potrebno za dokončanje razpisanih del.
V primeru, da so v popisu navedeni proizvajalci, blagovne znamke, tipi opreme in podobno, so te navedbe zgolj informativne narave. Ponudnik mora ponuditi blago ali opremo enake ali boljše kakovosti.
2.3.4.
Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in 39. ter 40. člena ZGD. 
2.3.5.
Veljavnost ponudbe

Ponudbe morajo veljati do 15.12.2016. V primeru, da v roku veljavnosti ponudbe pogodba še ni podpisana, lahko naročnik zahteva od ponudnika, da podaljša rok veljavnosti ponudbe, kar se mora zahtevati pisno.
2.3.6.
Zahtevana finančna zavarovanja
Ponudnik mora naročniku, za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, predložiti zahtevano finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter mora biti izdano po vzorcu iz dokumentacije. Finančno zavarovanje po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije. 

Vsebinske spremembe so: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih je določil naročnik, nižji znesek, kot ga je določil naročnik, sprememba krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in garantom.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

        Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predloži bianco menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo, v skladu s priloženim vzorcem, v višini 5.000,00 EUR. Menica mora biti v originalu in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe in sicer do vključno 15.12.2016. 
V primeru, da se podaljša rok veljavnosti ponudbe, se mora sorazmerno podaljšati tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Obrazec menične izjave za resnost ponudbe je priloga razpisne dokumentacije. 
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v primerih navedenih v vzorcu finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.   
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), in sicer v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Trajanje finančnega zavarovanja je še najmanj 30 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve ali količina, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost.
Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV. Rok  trajanja  finančnega zavarovanja je za najmanj 30 dni daljši kot je splošni garancijski rok za izvedena dela določen s pogodbo.  

Finančno zavarovanje  služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enak čas hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. 

2.3.7.
Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopuščene.

2.4.
Ugotavljanje sposobnosti 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. in 2.5. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah.
V primeru dvoma v resničnost ponudnikovih izjav lahko naročnik pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami.
Gospodarski subjekt lahko vsa dokazila iz točk 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. in 2.5. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridružuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
2.4.1.  Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost
V primeru skupne ponudbe mora pogoje iz točke 2.4.1. izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.4.1. izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. 

1. Gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

V primeru potrebe bo naročnik pozval ponudnika, da mu v fazi preverjanja ponudbe posreduje Prilogo 4 in Prilogo 5. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt (Priloga 4) se izpolni za vse gospodarske subjekte v ponudbi.  Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga 5) se izpolni za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih. 
Ponudnik lahko zahtevana potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zahtevana potrdila predloži ponudnik sam, mu ne bo treba prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.
2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti, obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 EUR ali več.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
4. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
5. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
6. Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB-2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3 za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
2.4.2.  Ustreznost 
7. Gospodarski subjekt ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma je član posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, če je takšno članstvo potrebno. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, imamo vsa potrebna dovoljenja in izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj za dela, ki jih bo izvajal, izpolniti vsak izmed partnerjev.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke za dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila. 
2.4.3. Tehnična sposobnost 
8. Reference:

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno zgradil:

- vsaj en objekt visoke gradnje s klasifikacijsko oznako 126 (stavbe splošnega družbenega pomena)
 v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.
 DOKAZILO: Referenčna tabela za ponudnika (Priloga 6) 
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: obračun, potrdilo o referencah s strani posameznih naročnikov, izvajalsko pogodbo... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena ali prevzeta v času predložitve ponudbe. 
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi. Ponudnik lahko referenčni pogoj izpolnjuje tudi z referenco podizvajalca pod pogojem, da bo ta referenca uporabljena za dokazovanje usposobljenosti za tisti del posla, ki ga ta podizvajalec prevzema v ponudbi.
2.5.
Temeljne okoljske zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju
1. Pri gradnji se morajo upoštevati zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje projekta za izvedbo.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Priloga 8)
2. Pri gradnji, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo:

a)  proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6); 

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj celzija v vrednostih več kot: 

- 30g/l, brez vode, za stenske barve, 

- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,

- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 

c)  materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Priloga 8)
2. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIS EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Priloga 8)
3. Kadar se pri gradnji (nosilne konstrukcije, ostrešja,  fasadnih  in  notranjih  oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva) uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Priloga 8) 
Dokazila:
· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 

· potrdilo FSC
 ali PEFC
 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 

· potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali 

· dovoljenje FLEGT
, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali 

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

Ponudnik lahko dokazilo priloži k ponudbeni dokumentaciji.
4. Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Priloga 8)
2.6.
Podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila del javnega naročila oddal v podizvajanje, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene predpisane izjave za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu (glej Prilogo 9).
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev, bo naročnik podizvajalca zavrnil.
Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek omenjenega člena.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.
V primeru, da bo ponudnik/izbrani izvajalec zamenjal podizvajalca ali nominiral nove podizvajalce, bo naročnik od novega podizvajalca zahteval enaka dokazila za izpolnjevanje sposobnosti kot od podizvajalca, s katerim je ponudnik dokazoval sposobnost.

2.7.
Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije. 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.4.1. in 2.4.2. te dokumentacije. Prav tako morajo vsi ponudniki potrditi temeljne okoljske zahteve iz točke 2.5. te dokumentacije.
Obrazec Priloga 2 »Ponudba« podajo ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (obrazec, podpisan s strani vodilnega partnerja).
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti preostale zahtevane obrazce posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je katerikoli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 2.4.1. teh navodil. V kolikor bo katerikoli izmed skupnih ponudnikov v položaju iz točke 2.4.1. teh navodil bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.
V  primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik do sprejema odločitve o oddaji naročila komuniciral s ponudnikom – vodilnim partnerjem.
2.8.
Merila pri oddaji javnega naročila
Pri oddaji naročila bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV.
V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so ponudili enako ceno. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako ceno bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
2.9.      Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije. 
Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni v okviru meja, določenih z zakonom.
2.10.      Oddaja javnega naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila posredoval v skladu z določili ZJN-3.

2.11.
Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko bo postala odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis. Izbrani  ponudnik mora le-to podpisati in jo v roku 10 dni od prejema pogodbe vrniti naročniku. 
2.12.
Pravno varstvo
Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013, 90/14-ZDU-1l, in 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617; ZPVPJN). 
Vloži ga lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa, opredeljen v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse zahteve 15. člena ZPVPJN.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, referenca 11 16110-7111290- XXXXXXLL.

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA  
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subjekt

	PRILOGA 5*
	Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe
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	PRILOGA 7*
	Referenčno potrdilo - vzorec

	PRILOGA 8
	Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev

	PRILOGA 9
	Podizvajalci - v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje
podizvajalcev

	
	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe


Za Priloge 4, 5 in 7 se upoštevajo navedbe v točki 2.4. Ugotavljanje sposobnosti. 
Priloga 1: PREDSTAVITEV PONUDNIKA

Gospodarski subjekt:  ________________________________________                     

                                                  (naziv in naslov)

se prijavljamo na javni razpis za javno naročilo

»Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«,
objavljenem na portalu javnih naročil.
Naročnik:  Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

	

	Firma:



	Naslov:

	Zakoniti zastopnik/zastopniki:

	Davčna številka:

	Številka transakcijskega računa:

	Matična številka:

	Številka telefona:

	Številka telefaxa:

	Elektronska pošta za kontaktiranje in obveščanje ponudnika:


	Kontaktna oseba ponudnika za tolmačenje ponudbe in obveščanje:


	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

	Odgovorni vodja del pri izvedbi dotične gradnje, ki izpolnjuje pogoje, zahtevane z Zakonom o graditvi objektov:



	Smo MSP podjetje skladno s Priporočilom komisije (2003/361/ES)*             
 da     ne  (ustrezno obkroži)       

	Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvedbo del po pogodbi:


	Pooblaščenec za vročitve z imenom in polnim naslovom v RS (izpolni se v primeru tujega ponudnika):



Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    
*Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Priloga 2:                                                        PONUDBA
št.: __________________

PREDMET NAROČILA:  Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov
NAROČNIK:  MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

                      Kardoševa ulica 2, 9000  MURSKA SOBOTA

PONUDNIK/VODILNI PARTNER (naziv in naslov):   
	


PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI (naziv in naslov):   
(polje se izpolni samo v primeru skupne ponudbe) 
	


1. Ponudbena cena :
Predračunska vrednost (brez DDV): _____________________________EUR

Na predračunsko vrednost dajemo _______ % popusta
Ponudbena cena s popustom(brez DDV):  
EUR

                                       

                                             22 % DDV :                
EUR

Ponudbena cena (skupaj z DDV):         
 EUR
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 
2. Ponudba velja za celotno naročilo po sistemu »cena na enoto«. Sestavni del ponudbe je ponudbeni predračun (popis del).
3. Ponudba velja do 15.12.2016.
Naročilo se obvezujemo izvesti v roku 270  koledarskih dni od uvedbe v posel. 
4. Garancijski roki:
- splošni garancijski rok za izvedena dela 5 let, 
- za solidnost objekta 10 let,

- za vgrajene naprave in opremo 2 leti od primopredaje objekta.
5. Potrjujemo, da predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v razpisni dokumentaciji, projektni dokumentaciji, popisu del in v razpisu. 
	Datum:
	
	ponudnik/vodilni partner

	
	žig
	

	Kraj:
	
	_______________________________

(Podpis pooblaščene osebe)


Prilagamo ponudbeni predračun (popis del) v pisni in elektronski obliki.

Priloga 3:  IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV
Gospodarski subjekt (ponudnik, podizvajalec):

____________________________________________________

                                             (naziv in naslov)
Matična številka:

________________________
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in drugih zahtev pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
	da se v celoti strinjamo in sprejemamo dokumentacijo in razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.

	da gospodarskemu subjektu in osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

	da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

	da gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe nima neplačanih zapadlih obveznosti, obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 EUR ali več.

	da ima gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

	da gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

	da kot ponudnik nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. 

Za nas ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/2010, s spremembami). Funkcionarji, ki pri Mestni občini Murska Sobota opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno  ali  
preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo med postopkom javnega naročanja ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: 

· naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in bo podizvajalec za opravljena dela poplačan v znesku nad 10.000 evrov brez DDV, bo potrebno priložiti tudi izjavo teh podizvajalcev.

	da imamo ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravljamo storitev, če je takšno članstvo potrebno. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, imamo vsa potrebna dovoljenja in izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje.

	da predlagani odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje, zahtevane z Zakonom o graditvi objektov.

	 da smo seznanjeni z vsebino projektne dokumentacije in jih v celoti potrjujemo. 

	  da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do  sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

	  da imamo zavarovano svojo odgovornost  za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v   zvezi z opravljanjem naše dejavnosti (33. člen ZGO-1).       

	        da bomo pri izvajanju naročila dosledno upoštevali vse zakonsko predpisane zahteve, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo. Dela bomo izvedli v skladu s pravili stroke in navodili s strani naročnika.

	         da se strinjamo, da bo ponudba izločena, če smo dali namerno zavajajoče izjave in podatke v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, potrebnih za ugotovitev sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročanja.

	  da se strinjamo z vsako spremembo, dopolnitvijo oziroma odgovorom na vprašanje, ki so bili s strani naročnika preko portala javnih naročil podani v zvezi z dokumentacijo. 

	  da se strinjamo z vzorcem pogodbe.

	  da se strinjamo z besedilom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (glej vzorca finančnega zavarovanja).

	        da bomo ne glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

	da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila.

	da s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

	pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju in da vse fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. 
Naročniku dajemo pravico, da navedbe preveri pri sodelujočih v ponudbi ali v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma zahtev.


Kraj in datum:





žig in podpis gospodarskega subjekta:

…………..………………


                                       ……………………………….

Priloga 4:  Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt
Gospodarski subjekt:  ___________________________________

Polni naziv gospodarskega subjekta :  ___________________________________

pooblaščam Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
PODATKI O PRAVNI OSEBI:
POLNO IME PRAVNE OSEBE: 
SEDEŽ PRAVNE OSEBE:
OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE:
MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE:

Datum :___________  
              Žig             Ime in priimek odgovorne osebe gospodarskega subjekta:
Kraj :___________  





    ……………………………….

                                                                                                                        podpis odgovorne osebe 
Priloga 5:  Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za  fizične osebe
Gospodarski subjekt: ___________________________________    

Polni naziv gospodarskega subjekta :  ___________________________________

Matična št. gosp. subjekta: ___________________
IME IN PRIIMEK: ___________________________
pooblaščam Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
POLOŽAJ/NASTOPAM V VLOGI: upravni organ /  vodstveni organ / nadzorni organ       (ustrezno obkroži)
EMŠO:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA:

ulica in hišna št.:

poštna številka in pošta:

DRŽAVLJANSTVO:

PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:

Podpis fizične osebe:______________________

Datum :___________  
              Žig             Ime in priimek odgovorne osebe gospodarskega subjekta:
Kraj :___________  





    ……………………………….

                                                                                                                        podpis odgovorne osebe 
Če je potrebno, se lahko navedejo podrobne informacije o zastopstvu (njegove oblike, obseg, namen ….)

Priloga 6: REFERENČNA TABELA
  
Ponudnik:

____________________________________________________

                                             (naziv in naslov)
REFERENČNA TABELA
V zvezi z javnim naročilom »Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«, podajamo referenčno tabelo z referencami. 

	Referenčno delo
	

	predmet referenčnega posla – kratek opis del v smislu izpolnjevanja pogoja in navedba klasifikacijske oznake

	

	naziv naročnika referenčnega dela (potrjevalca reference)
	

	naslov naročnika referenčnega dela
	

	kontaktna oseba naročnika referenčnega dela
	

	e-naslov kontaktne osebe naročnika referenčnega dela
	

	telefonska št. kontaktne osebe naročnika referenčnega dela
	

	naziv izvajalca (ponudnika)
	

	naslov izvajalca (ponudnika)
	

	naziv objekta
	

	lokacija objekta
	

	končna vrednost referenčnih del v EUR z DDV 
	

	datum začetka in končanja referenčnega dela (mesec in leto)
	od                                      do


S podpisom te izjave dovoljujemo naročniku, da pri pogodbenikih preveri navedbe glede referenc.
Kraj in datum:




           Žig in podpis ponudnika/vodilnega partnerja:

______________________




________________________________ 
Priloga 7: Referenčno potrdilo - vzorec

Podpisani izdajatelj potrdila 
(naziv)



 ______________________________________________

(naslov)


                ______________________________________________
kontaktna oseba izdajatelja potrdila__________________________ telefonska številka _________________

kot naročnik spodaj navedenega naročila, potrjujemo, da nam je izvajalec 

(naziv izvajalca)



  ______________________________________________

(naslov izvajalca)


 _____________________________________________________

v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (opis izvedenih del iz tabele):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Naziv objekta _____________________________________________________
Klasifikacijska oznaka objekta   ___________________________________________

Lokacija objekta ___________________________________________________
Vrednost referenčnih del:  ____________________________________________ EUR z DDV
Datum začetka posla (mesec in leto):   ______________________________________________
Datum končanja posla (mesec in leto): ______________________________________________
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Kraj in datum:__________________



 Žig in podpis izdajatelja potrdila
Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev 
Ponudnik:

____________________________________________________

                                             (naziv in naslov)
Matična številka:

________________________
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«
V zvezi z izpolnjevanjem temeljnih okoljskih zahtev navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
	da bomo zagotovili, da bodo vsi gospodarski subjekti, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, dosledno upoštevali (uporabili, vgradili…)  vse s projektno dokumentacijo zahtevane temeljne okoljske zahteve.

	da bomo pri gradnji upoštevali zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje projekta za izvedbo.

	da pri gradnji, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bomo uporabljali: 

a)  proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6); 

b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 stopinj celzija v vrednostih več kot: 

- 30g/l, brez vode, za stenske barve, 

- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,

- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 

c)  materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

	da emisije ohlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo 
presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 
16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

	da kadar se bo pri gradnji (nosilne konstrukcije, ostrešja,  fasadnih  in  notranjih  oblog,  sten  in  tal oziroma stropov in stavbnega pohištva) uporabljal les, bo ta izviral iz zakonitih virov.

	da bodo vgrajena stranišča imela dvojno splakovanje, pri čemer ne bodo porabili več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. Brezvodni pisoarji bodo taki, da se uporabi biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

	da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.


Kraj in datum:_______________________

 Žig in podpis ponudnika/vodilnega partnerja:

                                                                                              _______________________________

Za izjavo se lahko priložijo potrdila.

* Priloge:
       -     potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali 

· potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali 

· potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali 

· dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali 

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 

Priloga 9: PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce se izpolnijo samo v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu, v ponudbeni dokumentaciji predložiti zahtevane priloge  in sicer:
· Priloga 3 (Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev), 
· Priloga 9 (Podizvajalec v ponudbi).
Ponudnik lahko prav tako za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu, v ponudbeni dokumentaciji predloži priloge:  
· Priloga 4 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt), 

· Priloga 5 (Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe), 

PODIZVAJALEC V PONUDBI
Predmet javnega naročila: Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov
	Naziv podizvajalca
	

	Zakoniti zastopnik
	

	Naslov
	

	Kontaktni podatki
	

	Matična številka
	

	Davčna številka
	

	Transakcijski račun
	

	Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec (opis)
	

	Količina del
	

	Vrednost del brez DDV
	

	Okvirni roki in kraj izvedbe del
	V skladu s terminskim planom izvajalca. 
Kraj izvedbe: Pušča oziroma ……….…………………………

	Ocenjen delež podizvajalca pri celotni izvedbi naročila
	

	
	Smo MSP* podjetje skladno s Priporočilom komisije 2003/361/ES)             

 da     ne  (ustrezno obkroži)       


V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: 


DA 



NE                ( ustrezno obkroži)

Datum: ____________________                                                                         Žig in podpis podizvajalca:

             ____________________     
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe.

*Kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

4. VZOREC POGODBE 
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan dr. Aleksander Jevšek 

matična številka 5883172000
ID za DDV: SI32339828

(v nadaljevanju: naročnik)
in 

…………………………………., ki ga zastopa ………………………………………….. 
matična številka: ……………………. 

ID za DDV:: ……………. 
(v nadaljevanju: izvajalec) 

skleneta naslednjo 

GRADBENO POGODBO 
Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov
UVODNE DOLOČBE 

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
-     da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja,

-
da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………….dne………………,

-
da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši 
ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št.…….. z dne ……………, 

-
da ima naročnik za izvedbo del zagotovljena sredstva v Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 (Uradni list RS, št. 18/2016) in sicer na naslednji proračunski postavki: 18051009 Ureditev nogometnega igrišča na Pušči. Investicija je vključena v NRP Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2016-2019 (OB 080-15-0147).

Izvajalec  izjavlja,  da  je  seznanjen  z  razpisnimi  zahtevami  ter  da  so  mu  razumljivi  in  jasni  pogoji in okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del. 
PREDMET POGODBE 

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zaveže da bo izvedel Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov v skladu s projektno dokumentacijo. Pri predmetu javnega naročanja se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela po sistemu “cena na enoto”, ter v skladu in obsegu z naslednjimi dokumenti, ki so priloga in sestavni del te pogodbe: 

· ponudbo in predračunom izvajalca št……………., z dne ……………, 
· projektno dokumentacijo P19-16, z datumom julij 2016, ki jo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska ulica 57a, 9000 Murska Sobota,
-
razpisnimi pogoji naročnika in
-     terminskim planom.
Izvajalec prav tako potrjuje, da je seznanjen z osnovami za izvajanje del in da je ne glede na besedilo popisa del in predračuna, v ceno pogodbenih del, vključil vsa potrebna dela in elemente za izpolnitev pogodbenih obveznosti in da torej ve za vsa dela, ki se morajo izvesti za izpolnitev te pogodbe in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil s financerjem, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.
Naročnik ima tekom izvedbe naročila pravico določena dela odpovedati, ki se s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi izvzamejo iz osnovne pogodbe in se ne plačajo. Lahko pa se tudi dodatna dela naročijo.
CENA POGODBENIH DEL 

3. člen

Cena pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu »cena na enoto«. 

Cena pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša: 

Brez DDV
EUR

DDV po stopnji …… %                                 EUR

SKUPAJ:                                                      EUR

(z besedo: ………………………………………………….. evrov in …/100). 

Izvajalec se zavezuje, da bo dela opravil po pogodbi po cenah, in pod istimi pogoji, kot so zahtevani v razpisnih pogojih.
Pogodbena cena zajema vsa dela, ki jih je potrebno izvesti. V pogodbeni vrednosti so tako zajeta vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna dela, uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno ter vsa dela in zahteve zavedene v projektni dokumentaciji. 
Pogodbena cena je določena po predračunskih količinah in po cenah na enoto.

Cene na enoto, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne ves čas izvedbe do uspešne primopredaje pogodbenih del.

Cene za nepredvidena dela in dodatna dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbe. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z novimi kalkulativnimi osnovami in o tem sklenili dodatek k tej pogodbi.

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del in primopredajnega zapisnika.
PODIZVAJALCI 

(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

4. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v obrazcu Podizvajalci v ponudbi, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke:

-   kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-   izpolnjene zahtevane obrazce teh podizvajalcev in
-   priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca, ki je opravljal dela po neposredni pogodbi. 

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

NAČIN PLAČILA POGODBENIH DEL 

5. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 
Izvajalec bo po potrditvi opravljenih del s strani nadzornega organa iz te pogodbe, izstavljal mesečne situacije v elektronski obliki, kot zahteva zakonodaja, ocenjene v odstotkih (%) oz. nominalni vrednosti glede na dejansko opravljena pogodbena dela po sistemu na enoto mere. 

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, največ do višine 95% vrednosti pogodbenih del. 

Končno situacijo v višini 5% vrednosti pogodbenih del, bo izvajalec obračunal po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in opravljenem kvalitetnem prevzemu objekta s strani naročnika. 

Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 

6. člen

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 05. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena dela. 

Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni po prejemu situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. 

Rok za plačilo situacije je 30. dan od dneva prejema situacije in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če ta dan sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan šteje naslednji delovnik. V primeru predčasnega plačila se bo z aneksom določila višina cassa sconta.  
Naročnik bo potrjen račun izvajalca plačal na transakcijski račun izvajalca številka …………………………….. odprt pri …………………………… 

VARIANTA  (Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo nastopal s podizvajalcem in bo le-ta zahteval neposredno plačilo) 
Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije pregledati in potrditi oziroma v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti. 

Potrjene situacije podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku skupaj s svojo situacijo do 20. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu. 

Naročnik je dolžan situacije izvajalca in podizvajalcev pregledati v roku 15 dni po prejemu in jih potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni po prejemu situacij niti ne potrdi niti jih ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da so situacije potrjene. 

Rok za plačilo situacije je 30. dan od dneva prejema situacije in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. 

V primeru predčasnega plačila se bo z aneksom določila višina cassa sconta.  

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka …………………………. odprt pri …………………………. 

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njihov transakcijski račun: 

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,

- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….
ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL 

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 15 dni po sklenitvi te pogodbe, in sicer po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in uvedbi v posel ter jih končati najkasneje v 270 koledarskih dneh od sklenitve pogodbe. Dela se obvezuje izvajati v skladu s terminskim planom izvajanja del, ki je priloga te pogodbe. 

Pogodbeni stranki lahko med potekom izvajanja del sporazumno podaljšata izvedbeni rok, za kar bosta sklenili pisni dodatek k tej pogodbi. 
Izvajalec je dolžan v roku 10 dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati. 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, kadar zaradi spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo primeri, določeni v 42. uzanci Posebnih gradbenih uzanc.
Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih evidentirata v gradbenem dnevniku. 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

8. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec zavezuje: 

-  izvesti dela iz 2. člena te pogodbe po sistemu »cena na enoto«, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo ter terminskim planom, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in  stroke, vestno in kvalitetno, v  skladu  z  vsemi  veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami. V kolikor se tekom izvajanja del ugotovi, da artikel, ki je ponujen, ne ustreza zahtevam iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje artikel zamenjati s takim, ki zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti financerju in brez zahtevkov za podaljšanje roka izvedbe del;
- da bo gradbišče označil s tablo, na predpisan način in ga uredil v skladu z varnostnim načrtom;
- da bo predložil terminski in finančni plan izvedbe predmeta javnega naročanja v roku 15 dni od podpisa pogodbe, upoštevajoč maksimalni rok za dokončanje predmeta javnega naročila določen v javnem razpisu;

- zagotoviti priključke za gradbišče za komunalne naprave (voda, kanalizacija, elektrika,  ….)  in poravnati stroške le-teh; 

- pravočasno ukreniti kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter 
varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka; 
- da bo opravil čiščenje objekta in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
- da bo v času gradnje na celotnem gradbišču upošteval vse zakonske in druge predpise ter določbe 
varstva in zdravja pri delu in požarnega varstva; 

- da bo imel ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci;

- v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, 
terminskem  usklajevanju  del,  izvajanju  varnostnih  ukrepov  na  gradbišču,  izvajanju  ukrepov  za 
varovanje premoženja naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju 
gradbišča in dostopov do gradbišča; 
- med gradnjo skrbeti, da ne poškoduje komunikacij in drugih objektov, ki bodo med gradnjo v funkciji gradbišča oz. delovišča ter po končanih delih vse eventualne poškodbe sanirati;
- da bo zastopniku naročnika kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih;

- da bo naročniku tolmačil vse nejasnosti iz obsega pogodbenih del;

- da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

-  da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;

- da bo dela opravljal v skladu z rokom dokončanja del;

- da je zavarovan za opravljanje dejavnosti za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in  tretjim  osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti;
- da bo vodil vso s predpisi določeno dokumentacijo (knjigo obračunskih izmer ter gradbeni dnevnik);

- da bo izvedel zakoličbo objekta;
- izvršiti dela po načrtih oziroma projektni dokumentaciji;
- da bo naročniku pred pričetkom del predložil plan tekoče kontrole kakovosti;
- da bo upošteval splošne predpise naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v razpisnih pogojih navedeno drugače;

- izdelati načrte izvedenih del (PID);

- izdelati elaborat za vris v kataster komunalnih vodov;
- izdelati poslovnik z navodili za uporabo in vzdrževanje objektov 7 dni pred  kvalitetnim pregledom;

- 7 dni pred kvalitetnim pregledom dostaviti naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta;

- da bo naročniku sproti izročil vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;
- da bo izdelal program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostavil naročniku; 

- da bo po končanih gradbenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode;
-  da bo po končanju vseh pogodbenih del, zgrajeni objekt predal naročniku v skladu z določili te pogodbe in v skladu s postopkom, ki ga določajo predpisi o gradnji objektov;
- da bo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve;

- da bo vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentiral in zanje pridobil predhodno soglasje nadzornika in naročnika.
Izvajalec je na svoje stroške takoj po zaključku gradnje dolžan:

· umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil;

· v celoti fino očistiti objekt;

· urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal med gradnjo;

· vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal.

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti. 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves 
čas do dneva izročitve del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred 
nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, 
do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda 
ipd.). 

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in bo naročniku predložil ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju. 

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik. 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
9. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel. Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi v dogovorjenih rokih: 

-
2 izvoda potrjene projektne dokumentacije potrebne za izvršitev pogodbenih obveznosti,

-
zemljišče ali del zemljišča potrebnega za izvedbo del in prostor za organizacijo gradbišča in deponijo materiala,

-
veljavno dovoljenje za gradnjo št. 351-349/2010-8 (0304)  z dne 4.10.2010,

-
izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,
-
varnostni načrt in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,
-
kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del. 

10. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del bo naročnik: 

-
izvajalcu dal na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

-
sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili te pogodbe,

-
tekoče spremljal in nadziral izvajanje del,
-
potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih,

-
pravočasno priskrbel podatke o morebitnih potrebnih predhodnih delih, v kolikor niso predmet te pogodbe. 

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

11. člen

Izvajalec  se  zavezuje  izročiti  naročniku  v  roku 15  (petnajst)  dni  od  sklenitve  pogodbe,  kot  pogoj  za veljavnost  te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnici (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 (pet) % pogodbene vrednosti tj. ……………………..EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo 
pravočasno  ali  pravilno  izpolnjene. Trajanje  finančnega  zavarovanja  je  še najmanj 30  dni  po  preteku  roka  za dokončanje pogodbenih del. 

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora 
izvajalec predložiti v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z 
novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno 
zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 

POGODBENA KAZEN 

12. člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila) od končne pogodbene vrednosti, z omejitvijo da tako določena pogodbena kazen ne sme presegati 5% skupne cene del z DDV. 

Naročnik bo v tem primeru izvajalcu izstavil zahtevek za plačilo pogodbene kazni.
Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del. 
Za poplačilo nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo. 
13. člen

Pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene cene je dolžan izvajalec plačati naročniku v primeru njegove neizpolnitve pogodbe. 

GARANCIJA IZVAJALCA 
14. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev) in sicer: 
- splošni garancijski rok za izvedena dela 5 let, 

- za solidnost objekta 10 let, 

- za vgrajene naprave in opremo 2 leti od primopredaje objekta. 

Garancijski rok začne teči z dnem, ko naročnik od izvajalca prevzame objekt. 

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom. 

PREVZEM OBJEKTA 

15. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po tej pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu  namenu.  Končni  prevzem  se  izvede,  ko  so  odpravljene  vse  pomanjkljivosti  torej,  po  uspešni primopredaji objekta. O prevzemu se sestavi zapisnik. 

Izvajalec mora po končnem prevzemu pogodbenih del izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije in 
sicer v višini 5 (pet) % od končne pogodbene vrednosti z DDV.  Rok trajanja finančnega zavarovanja je za najmanj 30 dni daljši kot je splošni garancijski rok za izvedena dela določen s to pogodbo.  

Brez predloženega zavarovanja prevzem ni opravljen. Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnega odstavka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. 

Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. 
Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi naročnik sam. 

Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj, ko je to mogoče. 

Če  izvajalec  k  odpravi  napak  ne  pristopi  in  jih  ne  odpravi  v  primernem  roku,  jih  po  načelu  dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

16. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: Štefan Cigan, ki je skrbnik te pogodbe in ga v času daljše odsotnosti nadomešča s strani župana pooblaščena oseba. 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvedbo del je ……………………………
Gradbeni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo 
za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik, ki ga bo naročnik določil s posebno pogodbo. 

Odgovorni vodja del je ………………………

Izvajalec  mora  na  zahtevo  naročnika  zamenjati  odgovorno  osebo,  če  delo  opravlja  nestrokovno  ali  v nasprotju z interesi naročnika. 

Za izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta je s strani naročnika pooblaščen ………………………
Vsaka  pogodbena  stranka  lahko  zamenja  svoje  pooblaščene  predstavnike  s  pisnim  obvestilom  drugi pogodbeni stranki. Izvajalec lahko nadomesti odgovornega vodjo del le s pristankom naročnika in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.
ODSTOP OD POGODBE 

17. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku določenem s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik. 

V kolikor pride do odstopanj od terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki so daljša od 14 dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del. 

Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v pogodbenem roku drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopi od pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za izterjavo povzročene škode. 

SPREMEMBE POGODBE 

18. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. 

UPORABA PRAVA 

19. člen

Za vprašanja, ki jih pogodbeni stranki nista uredili s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (OZ), (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07), Posebne gradbene uzance (Uradni list SFRJ, št. 18/77), določila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), (110/02, 97/03 - odl. US, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 47/04, 62/04 - odl. US, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15) ter drugi veljavni predpisi, ki ureja predmetno področje. 

REŠEVANJE SPOROV 
20. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Murski Soboti. 
SOCIALNA KLAVZULA 

21. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

22. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem dejanskem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali Obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

Izvajalec bo naročniku na njegov poziv posredoval podatke o: 

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izvajalec bo podatke iz prejšnjega odstavka posredoval naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 
Naročnik bo pri oddaji javnega naročila, v zvezi omejitvami funkcionarjev in njihovih družinskih članov, ravnal v skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

KONČNI DOLOČBI 
23. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe. 

24. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih v skladu z določili te pogodbe.

25. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. 

Številka:
 Številka: 

 (EŠt.:    )
Datum:
 Datum:

IZVAJALEC:                                                                                                        NAROČNIK:

                                                                                                              MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 

               župan 

             dr. Aleksander JEVŠEK

5.: VZORCI ZA FINANČNA ZAVAROVANJA
MENIČNA IZJAVA za zavarovanje resnosti ponudbe

s pooblastilom za unovčenje

	Ponudnik:



	

	

	


MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe
Naročniku,  Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za resnost ponudbe za pridobitev javnega naročila
»Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«,
izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 5.000,00 EUR.
Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

…………………………………………                                    ……..……………………………………………….

 (ime in priimek)                                                                
(lastnoročni podpis)

V primeru, da:

· umaknemo ponudbo v času njene veljavnosti ali 

· ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali

· ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali 
· naročniku ne predložimo ali pravočasno ne predložimo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije ali

· zavrnemo sklenitev pogodbe ali se na podpis pogodbe ne odzovemo v zahtevanem roku,
pooblaščamo Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, da našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ……………………………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 5.000,00 EUR.
Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica
Ta izjava velja do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do 15.12.2016. 
	
	
	

	(kraj, datum)

	žig
	(podpis odgovorne osebe)


Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota  

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota  

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za JN: »Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov«

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.









     garant








(žig in podpis)
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota  

Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK: 
UPRAVIČENEC: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota  

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 
ZNESEK  IN VALUTA: 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.









      garant








(žig in podpis)

Priloga: NASLOVNICA PONUDBE

(izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico)

	pošiljatelj – ponudnik:

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

ZA JAVNO NAROČILO: 

Ureditev nogometnega igrišča na Pušči – izgradnja spremljevalnih prostorov 
Številka: 430-0058/2016      


	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

Kardoševa ulica 2

9000 Murska Sobota 




� Klasifikacijske oznake navedene v tej dokumentaciji so oznake iz Priloge 1 Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)


� FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na �HYPERLINK "http://www.fsc.org/"�http://www.fsc.org/�.  


� PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na �HYPERLINK "http://www.pefc.org/internet/html/"�http://www.pefc.org/internet/html/�.


� FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. 


Več o tem na spletni strani �HYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment%20/forests/flegt.htm"�http://ec.europa.eu/environment /forests/flegt.htm�.  








� V primeru potrebe se tabela lahko kopira 





� Opomba:


Naročnik kot investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi.
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