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RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

ZA IZBIRO IZVAJALCA PO POSTOPKU NAROČILO MALE VREDNOSTI  
VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
 (št. 430-0081/2014-2)
Murska Sobota, avgust 2014
1. 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK:  
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, ki jo zastopa župan Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb. 

 ID za DDV:SI32339828, 

 matična številka:  5883172, 

TRR: 01280-0100011405

v nadaljevanju naročnik, 

vabi k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po postopku naročilo male vrednosti, na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami (v nadaljevanju ZJN-2). 

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA.
Javno naročilo je enovito in zajema dela opredeljena v popisu del.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v  popisu del. 

Vsa dela se bodo izvajala pod nadzorom, po dogovorih in navodilih naročnika in nadzornega organa.
Ponudnik mora predložiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. 
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih del oziroma dobav javno naročilo odda prvotnemu izvajalcu, če bodo za to izpolnjeni pogoji 29. člena ZJN-2.
Naročnik si pridržuje pravico, da dela ne odda oz. jih odda v zmanjšanem obsegu. 
1.2. Rok izvajanja oziroma izvedbe pogodbe

Rok izvedbe del je 60 koledarskih dni. Pričetek del po podpisu pogodbe.
1.3. 
Kraj izvedbe 
Karj lokacije v Krogu
1.4.
Objave

Prek Portala javnih naročil.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. 
1.5.
Predložitev ponudb

Ponudbe morajo prispeti v vložišče Mestne občine Murska Sobota do četrtka  9.10.2014 do 12. ure.  Ponudbe se lahko pošljejo po pošti na naslov mestne občine ali vložijo v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

Vse prepozno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom. 

Datum javnega odpiranje ponudb: v četrtek, 9.10.2014 ob 12.30 uri.
Kraj javnega odpiranja ponudb: mala sejna soba oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter GJS – II. nadstropje Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici naj bo prilepljen izpolnjen obrazec Naslovnica ponudbe, ki je v prilogi te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo spremeni ali dopolni s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na naslovnici ponudbe mora biti dopisano »UMIK/ SPREMEMBA/ DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.

V primeru umika ponudbe, bo prvotna ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Dopolnitve ali spremembe ponudbe bodo odprte na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. 
Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni predstavniki naročnika ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Naročnik bo ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili, izvod zapisnika o odpiranju ponudb poslal po pošti ali preko el.pošte na kontaktni naslov, ki je naveden v ponudbi v 3 dneh od odpiranja ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

Pripravila: 
Petra FARTEK, dipl.upr.org.

Str. sodelavka za javna naročila VII/I
Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb.








        ŽUPAN
2.
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1.
Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

· Zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 128/2006 s spremembami) in pripadajoči podzakonski predpisi;

· Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011 s spremembami);
· Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/2001 s spremembami);
· Predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.
2.2.
Razpisna dokumentacija

2.2.1.
Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

· 1. poglavje: Povabilo k oddaji ponudbe 

· 2. poglavje:  Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
· 3. poglavje: Ponudbena dokumentacija

· 4. poglavje: Vzorec pogodbe

· 5. poglavje: Vzorci za garancije
· vse ostale priloge in dokumenti, objavljeni na portalu naročnika.
Sestavni del dokumentacije so tudi Dodatki k razpisni dokumentaciji.

2.2.2.
Pridobivanje dodatnih informacij

Naročnik bo vse dodatno zahtevane informacije v zvezi z javnim naročilom posredoval preko Portala JN. Zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati do 2.10.2014 do 12.00 ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje do vključno 3.10.2014. 
2.2.3.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z določili ZJN-2 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja (2.2.2. točka razpisne dokumentacije). Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik bo v primeru utemeljenosti podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
2.3.
Priprava ponudbe

2.3.1.
Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V angleškem ali nemškem jeziku so lahko le prospektni material, licenčne pogodbe, licence in podobno, ki dodatno pojasnjuje ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevode prej navedenih dokumentov, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga bo naročnik določil glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.
2.3.2.
Za ponudnike iz tujine

Ponudnik iz tujine, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupini izvajalcev, mora ob navedenih dokumentih v razpisni dokumentaciji predložiti še:

· Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega javnega naročila.
· Za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila. Dokazila morajo biti uradno prevedena v slovenski jezik in uradno overjena.
· Če država, v kateri ima tuji ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, se namesto pisnega dokazila sprejme zaprisežena izjava prič ali zaprisežena izjavo ponudnika, podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Izjava mora biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

Ponudniki si lahko pri iskanju in primerjavi dokumentacije, ki je od njih zahtevana v predmetnem postopku javnega naročila v EU, pomagajo s spletno podatkovno bazo e-CERTIS, ki se nahaja na spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.htm. 

· Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi mora v ponudbi, v obrazcu prijava navesti svojega pooblaščenca za vročitve, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999, s spremembami). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve. 

2.3.3.
Ponudbena dokumentacija 
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici naj bo prilepljen izpolnjen obrazec naslovnica za ponudbo, ki je v prilogi te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in zahtevane priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju pogojev. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Popravljene napake morajo biti označene z podpisom osebe, ki podpiše ponudbo, datumom in žigom.
Ponudniki pri izpolnjevanju obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja. 
Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.
Zaradi preglednosti ponudbe je zaželeno:

· da so sestavni deli ponudbene dokumentacije zloženi po vrstnem redu, 
· da so sestavni deli ponudbene dokumentacije ločeni s pregradnim kartonom, 

· da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

Priporočljivo je, da je original zavarovanja za resnost ponudbe v ponudbeni dokumentaciji priložen tako, da jo bo naročnik med postopkom oddaje naročila lahko izvzel iz ponudbene dokumentacije in jo ustrezno varoval. Fotokopija zavarovanja pa se, kot dokazilo o obstoju zavarovanja, priloži k preostali ponudbeni dokumentaciji.
Naročnik bo vse tiste ponudbe, ki ne bodo opremljene skladno s tretjo alinejo, ob odpiranju zvezal in zapečatil z vrvico. 
2.3.4.
Ponudba 

Ponudbeni predračun (popis del) ponudnik izpolni v elektronski obliki ter izpisanega na papir predloži k ponudbi. Prav tako poda predračun v elektronski obliki na CD-ju. V primeru neskladja med natisnjenimi obrazci in verzijo na CD-ju se upošteva pisna (natisnjena) verzija.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in vsi stroški opredeljeni v področni zakonodaji in pogodbi ipd.).  Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.
Opisa postavk v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki bi spremenil vsebino postavk v popisih del izločil kot neprimerno. 

V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznaval naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova.

Ponudbena cena se oblikuje po sistemu »ključ v roke«. Vanjo je potrebno vključiti vse kar je potrebno za dokončanje razpisanih del, skladno s to razpisno dokumentacijo in projektno dokumentacijo.
2.3.5.
Označitev zaupnih podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-2 in 39. ter 40. člena ZGD. 
2.3.6.
Veljavnost ponudbe

Ponudbe morajo veljati 90 koledarskih dni po roku za oddajo ponudbe. V primeru, da v roku veljavnosti ponudbe pogodba še ni podpisana, lahko naročnik zahteva od ponudnika, da podaljša rok veljavnosti ponudbe, kar se mora zahtevati pisno.
2.3.7.
Zahtevana finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob sklenitvi pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini deset odstotkov (10 %) od pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.  

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je priloga razpisne dokumentacije.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku po opravljeni primopredaji predložiti bianco menico z menično izjavo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov (5 %) od končne pogodbene vrednosti.  Rok  trajanja  zavarovanja je  en  dan  daljši  kot  je garancijski  rok  določen  v  pogodbi.  Zavarovanje  služi  kot  jamstvo  za  vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enak čas hkrati podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja. 

Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnega odstavka, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku je priloga razpisne dokumentacije.
2.3.8.
Variantna ponudba

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.
2.4.
Pogoji za sodelovanje 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
2.4.1.
Dokazovanje osnovne in poklicne sposobnosti za sodelovanje (42. in 43. člen ZJN-2)

1. Ponudnik, ki nastopa v ponudbi in vsi njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3), Izjava pravne osebe (Priloga 5)  in Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (Priloga 6). 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

2. Ponudnik, ki nastopa v ponudbi na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,  81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člen ZJNPOV.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (Priloga 12/4). 

4. Ponudnik ni:

· v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
· v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
· v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli podobnem položaju;
· bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
· nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil;

· nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

5. Ponudnik ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma je član posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, če je takšno članstvo potrebno. 

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj za dela, ki jih bo izvajal, izpolniti vsak izmed partnerjev.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke za dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (Priloga 12/4). 

Opomba: Izpolnjevanje pogojev potrdi ponudnik na izjavi - obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Potrdi jo z žigom in podpisom ter hkrati pooblasti naročnika, da sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih. 
2.4.2.
Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti (44. člen ZJN-2)

6. Ponudnik, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3), h kateremu se priloži ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (Priloga 4). 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

7. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila lahko zahteva potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz  katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. 
2.4.3.
Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (45. člen ZJN-2)

8. Reference:

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel:

- vsaj 1 primerljivo ali enako vrsto razpisanih del (kot npr. izgradnja vodovodnega omrežja, kanalizacijsko omrežje,…) v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV 
DOKAZILO: Referenčna tabela (Priloga 7) in Referenčna potrdila (Priloga 8)
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena ali prevzeta v času predložitve ponudbe. 
Ponudnik mora o navedenih referencah priložiti potrdila naročnikov. V potrdilih mora biti navedena vrednost, obdobje in kraj opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov naročnika. Prav tako mora biti navedeno, da je dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.  

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
2.5.
Podizvajalci

Za vsakega nominiranega podizvajalca se priložijo priloge zahtevane v Prilogi 9.  

Za vsakega nominiranega podizvajalca se mora navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec. Prav tako se navedejo tudi podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ti podatki so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. 
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v ponudbi.
Če bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) ponudnik zamenjal podizvajalca, ali če bo ponudnik sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in 
-soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Poleg tega zakon nalaga izbranemu ponudniku, da svojemu računu oz. situaciji obvezno priloži račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s predmetno zakonodajo obvezna.
Za potrebe 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

2.6.
Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. 
V primeru skupne ponudbe se priložijo dokumenti in priloge, navedeni v Prilogi 11.

Podrobnejše informacije:
1. V obrazec Ponudba (Priloga 2) se v polje PONUDNIK/VODILNI PARTNER vpiše vodilni partner, vsi preostali partnerji v ponudbi pa se vpišejo v za to namenjeno rubriko. Obrazec podpiše in žigosa vodilni partner v skupni ponudbi.

2. V primeru podizvajalcev: Prilogo 9/1 izpolni in podpiše vodilni partner. Prilogo 9/2 izpolni in podpiše ponudnik, ki nastopa s povezano družbo.
3. Skupna ponudba mora vsebovati pravni akt o skupni izvedbi naročila – sporazum o medsebojnem sodelovanju ali pogodbo med partnerji skupine izvajalcev. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Prav tako se v njem mora opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. 

4. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

5. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

6. V primeru skupne ponudbe bo naročnik do sprejema odločitve o oddaji naročila komuniciral s ponudnikom – vodilnim partnerjem.

7. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.
2.7.       Pogajanja

Naročnik bo v postopek vključil pogajanja. Naročnik se bo s ponudniki pogajal o ponudbah z namenom izbire najugodnejšega ponudnika, ob uporabi vnaprej določenega merila. Pred pogajanji bo naročnik ponudnike pisno seznanil s protokolom pogajanj. Predmet pogajanj bo ponudbena cena. Pogajalo se bo v 1. krogu z vsemi ponudniki. Priloga razpisne dokumentacije je protokol pogajanj. 

Po pogajanju bo naročnik razvrstil ponudbe glede na merilo in preveril ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejša, popolna. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo zaradi nepopolnosti izločil, bo preveril naslednjo ponudbo, ki je ocenjena kot najugodnejša, dokler ne dobi popolne ponudbe.

V primeru, da se ponudnik ne bo udeležil pogajanj, bo naročnik smatral, da odstopa od pogajanj in bo kot končno ponudbeno ceno upošteval, predloženo ceno v postopku predhodnega javnega odpiranja ponudb.

Naročnik bo ponudnike, ki so predložili formalno pomanjkljivo ponudbo, pozval k dopolnitvi ponudbe. Ponudnik v postopku odprave formalnih pomanjkljivosti ponudbe ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

Naročnik bo le s pisnim soglasjem ponudnika popravil očitne računske napake, ki bodo odkrite pri preverjanju ponudb. Za računsko napako se šteje le napaka pri osnovnih računskih operacijah, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Ponudnik pri odpravi računske napake ne sme spreminjati količine in cene na enoto, z odpravo računske napake pa bo dovoljena sprememba vrstnega reda pravočasno prejetih ponudb glede na merilo za izbiro najugodnejše ponudbe.
Naročnik si v postopku preverjanja ponudb pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva pojasnila v zvezi z njegovo ponudbo. Naročnik opozarja, da bo ponudba izločena, v kolikor ponudnik ne odpravi formalnih pomanjkljivosti ponudbe v roku, ki ga določi naročnik, ali ne poda pojasnil v zvezi s svojo ponudbo.

Naročnik bo po zaključenem preverjanju izločil vse ponudbe, ki niso popolne, tj. nepravočasne, neprimerne, nesprejemljive in nepravilne ponudbe, in v primeru utemeljenega suma, da je ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, podal predlog za uvedbo postopka o prekršku Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

2.8.
Merila pri oddaji javnega naročila

Pri oddaji naročila bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena.

2.9.      Pregled in ocenjevanje ponudb
Pri pregledu ponudb se presojajo listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. 
Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni v okviru meja, določenih z zakonom.
Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.
Ponudbo se izloči, če ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.
Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila.

Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe oz. dokazila.

2.10.      Oddaja javnega naročila

Naročnik bo pisno odločitev o oddaji naročila posredoval v skladu s 79. členom ZJN-2.
2.11.
Sklenitev pogodbe

Če v zakonitem roku ni vložen zahtevek za revizijo, oziroma, ko bo postala odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal ustrezno izpolnjeno pogodbo v podpis. Izbrani  ponudnik mora le-to podpisati in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu pogodbe vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe.
2.12.
Revizija postopka
Zahtevek za revizijo se vloži v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D; ZPVPJN). 
Vloži ga lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, referenca 11 16110-7111290- XXXXXXLL.
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Priloga 1: PREDSTAVITEV PONUDNIKA

Ponudnik:  ________________________________________                     

                                                  (naziv in naslov)

se prijavljamo na javni razpis za javno naročilo

VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
objavljenem na portalu javnih naročil pod oznako ______________ z dne ___________ .
Naročnik:  Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

	

	Firma:



	Naslov:


	Zakoniti zastopnik/zastopniki:


	Davčna številka:


        Številka transakcijskega računa:

	Matična številka:


	Številka telefona:


	Številka telefaxa:


	Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:



	Kontaktna oseba ponudnika za tolmačenje ponudbe in obveščanje:



	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:


	Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvedbo del po pogodbi:



	Pooblaščenec za vročitve z imenom in polnim naslovom v RS (izpolni se v primeru tujega ponudnika):



Datum: __________________                                       Žig in podpis ponudnika:

Kraj: __________________    
Priloga 2:                                                        PONUDBA

št.: __________________

PREDMET NAROČILA:  VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
NAROČNIK:  MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

                      Kardoševa ulica 2, 9000  MURSKA SOBOTA

PONUDNIK/VODILNI PARTNER (naziv in naslov):   
	


PARTNERJI V SKUPNI PONUDBI (naziv in naslov):   
(polje se izpolni samo v primeru skupne ponudbe) 
	


1. Ponudbena cena :
Predračunska vrednost (brez DDV): _____________________________EUR

Na predračunsko vrednost dajemo _______ % popusta.
[image: image1.jpg]Ponudbena cena (brez DDV):  
EUR

                                       

                                             ____ % DDV :                


Ponudbena cena (skupaj z DDV):         

Obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 
2. Ponudba velja za celotno naročilo po sistemu »ključ v roke«. Sestavni del ponudbe je predračun št. _______________.

3. Ponudba velja 90 dni po roku za oddajo ponudbe.

4. Naročilo se obvezujemo izvesti v roku _______koledarskih dni od sklenitve pogodbe.  (največ 60 koledarskih dni)
5. Garancijski roki: 
· splošni garancijski rok za izvedena dela je 5 let;

· za vgrajene naprave in opremo se upoštevajo garancijski roki proizvajalcev.
6. Potrjujemo, da predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v razpisni in projektni dokumentaciji in določene v razpisu. 
	Datum:
	
	ponudnik/vodilni partner

	
	žig
	

	Kraj:
	
	_______________________________

(Ime in priimek pooblaščene osebe)


Prilagamo ponudbeni predračun  s popisi del v pisni in elektronski verziji.
Priloga 3:  Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev

Ponudnik:

____________________________________________________

                                             (naziv in naslov)
Matična številka:

________________________
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in drugih zahtev pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

	da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje naročnika za izvedbo

javnega naročila.

	da kot ponudnik in vsi naši zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

	 da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,  81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člen ZJNPOV.

	       da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

	       da nismo:

- v postopku prisilne poravnave ali je zoper nas bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
· v stečajnem postopku ali da zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
· v postopku prisilnega prenehanja ali da zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v kateremkoli podobnem položaju;

· s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

· nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil;

· nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

	        da za nas ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/2010, s spremembami). Funkcionarji, ki pri Mestni občini Murska Sobota opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski člani  niso  udeleženi  pri  ponudniku  kot  poslovodje,  člani  poslovodstva  ali  zakoniti 
zastopniki,  niti  niso  neposredno  ali  preko  drugih  pravnih  oseb  v  več  kot 5%  deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo med postopkom javnega naročanja ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: 
· naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in bo podizvajalec za opravljena dela poplačan v znesku nad 10.000 evrov brez DDV, bo potrebno priložiti tudi izjavo teh podizvajalcev.

	da imamo ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravljamo storitev, če je takšno članstvo potrebno.

Vpisani smo v sodni register ali drug register ………………………………………………… pod št………………………………………………………………. Za izvedbo javnega naročila je potrebno še dovoljenje ……………………………………………………………

	da v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

	da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

	       da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.

	da imamo zavarovano svojo odgovornost  za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti (33. člen ZGO-1).       

	        da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem odpadkov.

	da bomo gradbišče pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008) in navodili naročnika.

	da bomo pri izvajanju naročila dosledno upoštevali vse zakonsko predpisane zahteve, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo. Dela bomo izvedli v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika.

	da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevali Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1).

	da se strinjamo, da bo ponudba izločena, če smo dali namerno zavajajoče izjave in podatke v zvezi z izpolnjevanjem pogojev, potrebnih za ugotovitev sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročanja.

	da se strinjamo z dodatki, ki so bili izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo.

	da se strinjamo z vzorcem pogodbe.

	da se strinjamo z besedilom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in garancije za odpravo napak v garancijski dobi (glej vzorca garancije).

	da bomo ne glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

	da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila.

	da s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

	pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju in da vse fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. Navedene podatke smo pripravljeni, če bo to naročnik zahteval, dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil. Prav tako naročniku dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah.


Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Kraj in datum:







žig in podpis ponudnika:

…………..………………


                                                   ……………………………….

Priloga 4: Dokazilo o izpolnjevanju ekonomsko – finančne sposobnosti

Ponudnik priloži ustrezen BON obrazec (kopijo ali original), star največ 15 dni od dneva za odpiranje ponudb ali enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja poglavja 2.4.2. Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti (44. člen ZJN-2).

Priloga 5:  Izjava pravne osebe

Ponudnik:  ___________________________________

Polni naziv podjetja: ___________________________

Sedež in njegova občina: ________________________

Št. vpisa v sodni register: ________________________

Št. vložka: __________________

Matična številka podjetja: _________________

V zvezi z javnim naročilom VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer za: 

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno 
omejevanje  konkurence (225.  člen  KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem  (226. člen KZ-1),oškodovanje upnikov  (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228.  člen  KZ-1), goljufija  na  škodo  Evropske unije (229.  člen  KZ-1), preslepitev  pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti  (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji  (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev  (232. člen KZ-1),  neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242.  
člen  KZ-1), ponarejanje denarja (243.  člen  KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247.  člen  KZ-1), izdelava, pridobitev in  odtujitev  pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja  tajnih  podatkov  (260.  člen  KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

Hkrati s tem soglašamo in pooblaščamo naročnika Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, da za namene javnega razpisa pri pristojnem organu o nas pridobi vse informacije. 
Datum :___________  




Žig in podpis ponudnika
Kraj :___________  





……………………………….

Priloga 6:  Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe

Ponudnik:  ___________________________________ Matična številka podjetja: _________________

Polni naziv podjetja: ___________________________

Sedež in njegova občina: ________________________

Št. vpisa v sodni register: ________________________ Št. vložka: __________________

V zvezi z javnim naročilom VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer za: sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje  konkurence (225.  člen  KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem  (226. člen KZ-1),oškodovanje upnikov  (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228.  člen  KZ-1), goljufija  na  škodo  Evropske unije (229.  člen  KZ-1), preslepitev  pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti  (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji  (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev  (232. člen KZ-1),  neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen  KZ-1), ponarejanje denarja (243.  člen  KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247.  člen  KZ-1), izdelava, pridobitev in  odtujitev  pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja  tajnih  podatkov  (260.  člen  KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

Hkrati s tem soglašam in pooblaščam naročnika Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, da za namene javnega razpisa pri pristojnem organu pridobi vse informacije. 

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________, 

stalno bivališče ______________________________________________________________.

Datum :___________  




Žig in podpis ponudnika
Kraj :___________  





……………………………….            
Priloga 7: Referenčna tabela  
Ponudnik:

____________________________________________________

                                             (naziv in naslov)
REFERENČNA TABELA
Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel:

- vsaj 1 primerljivo ali enako vrsto razpisanih del kot npr. izgradnja vodovodnega omrežja, kanalizacijsko omrežje,…) v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR brez DDV 

	Reference za zadnjih 5 let (poglavje 2.4.3. razpisne dokumentacije):

	Pogodbenik (naročnik – potrjevalec reference)
	Predmet referenčnega posla – kratek opis del v smislu izpolnjevanja pogoja
	Vrednost  posla z DDV
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	* S podpisom te izjave ponudnik dovoljuje naročniku, da preveri pri pogodbenikih navedbe glede referenc.


Kraj in datum:




           Žig in podpis ponudnika/vodilnega partnerja:

_______________________




________________________________

* Priloga:- pisne in potrjene reference v zadnjih petih letih (Priloga 8).
Priloga 8: Referenčno potrdilo
Podpisani izdajatelj potrdila 

(naziv)



 ______________________________________________

(naslov)


 ______________________________________________
kontaktna oseba izdajatelja potrdila__________________________ telefonska številka _________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)



  ______________________________________________

(naslov)


 _____________________________________________________

naziv objekta _______________________________________________________________________
lokacija objekta _____________________________________________________
za nas izvedel naslednja dela ____________________________________________________ 

v vrednosti ______________________________________________ EUR z DDV

v obdobju od ___________________ do _________________ . 



  (mesec.leto)
                      (mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA«.
Kraj in datum:__________________



 Žig in podpis izdajatelja potrdila

---------------------------------------------------

Priloga 9: PODIZVAJALCI

Priloge za podizvajalce se izpolnijo samo v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci.

· obrazec Seznam podizvajalec (Priloga 11/1),
· v primeru povezane družbe: obrazec Seznam podizvajalcev, katerim je podizvajalec, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po Zakonu o gospodarskih družbah, zaupal delno izvedbo naročila (Priloga 11/2),

· obrazec Podatki o podizvajalcu (Priloga 11/3),

· obrazec Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 11/4),

Priloga 9/1: SEZNAM PODIZVAJALCEV

Ponudnik/vodilni partner: ___________________________
  



                 (Naziv in naslov)

V zvezi z javnim naročilom VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA izjavljamo, da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:
1. Podizvajalec ______________________________________________________ 

(naziv in naslov) 

2. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

3. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

4. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

5. Podizvajalec ______________________________________________________ 
                                                                                  (naziv in naslov) 

6. Podizvajalec ______________________________________________________ 
                                                                                  (naziv in naslov) 

7. Podizvajalec ______________________________________________________ 
                                                                                  (naziv in naslov) 

Kraj in datum: ________________

Žig

 Podpis ponudnika/vodilnega partnerja: 









______________

Priloga 9/2: Seznam podizvajalcev, katerim bo podizvajalec, ki v razmerju do ponudnika izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu o gospodarskih družbah, zaupal delno izvedbo naročila
:

V zvezi z javnim naročilom VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA izjavljamo, da nastopamo z naslednjimi podizvajalci:
1. Podizvajalec ______________________________________________________ 

(naziv in naslov) 

2. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

3. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

4. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

5. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

6. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

7. Podizvajalec ______________________________________________________ 

                                                                                    (naziv in naslov) 

Kraj in datum: ________________

Žig

 Podpis ponudnika: 








________________________

Priloga 9/3: PODATKI O PODIZVAJALCU

Izpolni podizvajalec:

Firma - naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela/opravila/dobava, ki jih/jo prevzema podizvajalec (čim bolj natančno definirati predmet in količino)
Vrednost del/opravil/dobave, ki jih/jo prevzema podizvajalec
________________________ EUR brez DDV
________________________ EUR DDV-ja
________________________ EUR z DDV
Kraj izvedbe del: na navedenih lokacijah v razpisu
Rok izvedbe: v skladu s terminskim planom izvajalca.
Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika

___________________________________________________________________________

                    (naziv in naslov ponudnika pri katerem nastopamo kot podizvajalec)
za predmet javnega naročila »VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA«
IZJAVLJAMO:

· da so vse obveznosti ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec, do nas poravnane.

· da bomo Mestni občini Murska Sobota posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), in sicer v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec 
__________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA plačuje neposredno na naš transakcijski račun.
Kraj in datum: ________________

Žig

 Podpis podizvajalca: ______________

Priloga 9/4: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev

V primeru podizvajalcev, izpolni podizvajalec:

Podizvajalec:

________________________________________________
                         (naziv in naslov)
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

	· da imamo ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravljamo storitev, če je takšno članstvo potrebno.

Vpisani smo v sodni register ali drug register ………………………………………………… pod št………………………………………………………………. Za izvedbo javnega naročila je potrebno še dovoljenje ……………………………………………………………

	· da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

	· da bomo upoštevali vse zahteve, ki jih nalaga razpisna dokumentacija.

	· da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije.


Kraj in datum:






žig in podpis podizvajalca:

…………..………………


                                        ……………………………….

Priloga 10.: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Ponudnik/vodilni partner:
___________________________
    



 

                                         (naziv in naslov)
V zvezi z javnim razpisom za javno naročilo
VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem/podizvajalci.

	

	

	
	
	

	Kraj in datum
	
	                       (žig in podpis pooblaščene osebe
                         ponudnika/vodilnega partnerja)


Priloga 11: SKUPNA PONUDBA

V skupni ponudbi se priloži:
· sporazum o medsebojnem sodelovanju ali pogodbo med partnerji skupine izvajalcev
in

· naslednjo ponudbeno dokumentacijo:

	POSAMIČNO

(vsak ponudnik)
	· Predstavitev ponudnika (Priloga 1)

· Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)

· Bonitetno potrdilo ali drugo enakovredno ustrezno dokazilo (Priloga 4)
· Izjava pravne osebe (Priloga 5)
· Izjava za zakonitega zastopnika pravne osebe (Priloga 6)


	
	

	SKUPNO


	· Ponudba s ponudbenim predračunom (popis del) (Priloga 2)-vodilni partner
· Referenčna tabela (Priloga 7) - vodilni partner
· Referenčno potrdilo (Priloga 8)

· Okvirni terminski in finančni plan - vodilni partner

· Podizvajalci (Priloge 9) 

· Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (Priloga 10) – vodilni partner



	
	


4. Vzorec pogodbe 

VZOREC pogodbe za javni razpis

NAROČNIK:

MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa župan Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.gradb. 

matična številka 5883172000

davčna številka: SI32339828

in 

IZVAJALEC:

…………………………………., ki ga zastopa ………………………………………….. 

matična številka: ……………………. 

ID za DDV:: ……………. 


sklenejo naslednjo 

POGODBO št.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Ta  pogodba se sklepa za izvedbo javnega naročila: VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik Mestna občina Murska Sobota izvedla postopek oddaje javnega naročila za gradnjo na osnovi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010 in 18/2011- v nadaljevanju ZJN-2), po postopku naročilo male vrednosti.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi obvestila o izbiri št……………………….. z dne ………………..

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji sprejeti z razpisno dokumentacijo in vsi predpisi, standardi in ostala pozitivna zakonodaja, ki je predvidena za gradnjo tovrstnih objektov.

II. POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. ……………….. z dne ………………… ter izvedenih pogajanj z dne ……………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, 

v znesku:

                             




EUR (neto)

Po 76.a Členu ZDDV-a je Mestna občina Murska Sobota 100 % plačnik DDV-ja. 

 (z besedo:)

Cena je nespremenljiva do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo (PGD, PZI), pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. 

Stroški za vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled (PID, POV, izkaz požarne varnosti, izvleček iz požarnega reda, evakuacijski načrt itd.) so zajeti v pogodbeni ceni. 

Naročnik ima tekom gradnje pravico določena dela odpovedati, ki se s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi izvzamejo iz osnovne pogodbe in se ne plačajo. Lahko pa se tudi dodatna dela naročijo in se s sklenitvijo aneksa  pogodbena vrednost poveča.

III. 
ROK DOKONČANJA DEL

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, takoj po sklenitvi pogodbe. V roku 10 dni mora izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo del  ter predložiti terminski in finančni plan izvedbe. Dela se obvezuje dovršiti v skladu s terminskim planom izvajanja del in sicer najkasneje do …………………...

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Morebitno naknadno ugotovljene pomanjkljivosti tehnične dokumentacije ne more biti razlog za podaljšanje roka.

Izpolnitev obveznosti v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe – fiksen posel, zato lahko naročnik razdre pogodbo, ne da bi pustil izvajalcu dodatni rok za izpolnitev pogodbe, če iz okoliščin in izvajalčevega vedenja sledi, da svoje pogodbene obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil. 

O vzrokih, ki izvajalca opravičujejo za podaljšanje rokov, bo izvajalec pisno obvestil naročnika hkrati s svojim predlogom o podaljšanju in posledicah, pa tudi s predlogom ukrepov, s katerimi bi bilo mogoče podaljšanje rokov skrajšati, ali se mu povsem izogniti, najkasneje 7 dni po nastopu in po prenehanju dogodka. Hkrati s takim obvestilom bo izvajalec predložil tudi ustrezne dokaze. V primeru, da izvajalec ne bi podal takšnega obvestila v navedenem roku ali če ga ne bi ustrezno dokumentiral, je naročnik upravičen predlog za podaljšanje rokov zavrniti.

V primeru razdrtja pogodbe je izvajalec dolžan naročniku plačati vso škodo, ki jo je zaradi razdrtja pogodbe utrpel.

4. člen

Dovršitveni rok se ustrezno podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Nastop in prenehanje višje sile, sta si pogodbeni stranki dolžni pismeno sporočiti in dokazati z ustreznimi dokazili.

V kolikor izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na dovršitveni rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja del, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok dovršitve se smatra pismeno obvestilo izvajalca naročniku, da so dela po tej pogodbi končana in ko izvajalec in naročnik skupaj ugotovita, da je objekt pripravljen za tehnični in kvalitetni prevzem.

IV.  
OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen

Naročnik se zaveže:

· dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

· sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

· tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

· poravnati obveznosti na podlagi mesečnih situacij, ki jih potrjuje pooblaščeni zastopnik naročnika, ki bo izvajal strokovni in tehnični nadzor nad izvedbo del (v nadaljevanju pooblaščeni nadzornik).

V.  
OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s sprejeto tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom del izročiti naročniku projekt ureditve gradbišča, v roku 15 dni po pričetku del pa skleniti skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na območje gradbišča.

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

· pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, tehnično dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke v polnem obsegu;

· da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v desetih dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku fin.zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, vnočljivo na prvi poziv;

· da bo predložil terminski in finančni plan izvedbe predmeta javnega naročanja v roku 10 dni  od podpisa pogodbe; 

· izročiti naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih in konstrukcijah;

· da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

· ob dokončanju del izdelati geodetski posnetek, projekt izvedenih del (čistopis) ter projekt vzdrževalnih del in jih izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, certifikati, garantni listi,…);

· da bo po primopredaji izvršenih del, kar se opravi zapisniško, izročil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti;

· da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

· izvršiti zavarovanje gradbišča (objekti, dela in ljudje) za čas od pričetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja;

· da bo hranil dokumentacijo vezano na pogodbo ter omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval ter da bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska sled.  

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi. 

VI. 
NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL

8. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

· sistem »ključ v roke«.

Izvajalec je obvezen dostaviti račun oziroma situacijo v roku 8 dni po opravljenem delu oziroma do 8. v mesecu za pretekli mesec, če delo traja več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo potrditi v roku 15 dni. Če se ne strinja z določenimi postavkami v situaciji, potrdi situacijo za nesporni znesek, sporni znesek pa ugovarja.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 15 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s tem rokom.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče vključno z geološko sestavo tal in se v naprej odpoveduje zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalno posameznih delov ali objekta kot celote.

Končno situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti izvajalec del lahko izstavi šele po predaji zahtevane dokumentacije in uspešno opravljeni primopredaji izvršenih del. 

Končna situacija se plača, ko so izpolnjene vse obveznosti izvajalca v skladu s pogodbo.

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku 30. dan od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. V primeru predčasnega plačila se bo z aneksom določila višina cassa sconta.  

VII.
PODIZVAJALCI

9. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci
:

a) 

…………………………………………………………………………………………………………

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun)

………………………………………………………………………………………………………

(vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec)

………………………………………………………………………………………………………

(predmet, količina, vrednost in rok izvedbe teh del)

Izvajalec s to pogodbo pooblaščam naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Sestavni del pogodbe je tudi podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Kot izvajalec bomo svojemu računu oziroma situaciji priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Neposredna plačila podizvajalcem so po zakonu obvezna.

Če bomo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila) zamenjali podizvajalca, ali če bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, bomo naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in 

-soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

VIII.
  POGODBENA KAZEN

10. člen

Če izvajalec ne izvrši pogodbenih in dodatnih del v rokih določenih s terminskim planom, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen za vsak dan zamude. 

Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno kazen v višini 2‰ (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del za vsak koledarski dan prekoračitve roka, vendar pogodbena kazen ne sme presegati 5% dejanske vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen se obračuna pri poravnavi pogodbenih obveznosti oz. plačilu končne situacije. 

V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naročnika ali višje sile, je izvajalec dolžan naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka izvedbe. Če rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi izvajalca. 
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročnika. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni. 

IX.  
GARANCIJSKA DOBA

11. člen

Garancijski rok  za kakovost izvedenih del ….. (….) let, za solidnost gradnje ……. (……….) let. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke velja garancijski rok proizvajalcev oz. dobaviteljev.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z obligacijskim zakonikom.

Garancijski rok teče od uspešno opravljene primopredaje izvršenih del v skladu s 13. členom pogodbe. 
12. člen

Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

X. PRIMOPREDAJA  IZVRŠENIH DEL

13. člen

Kvalitetni pregled pogodbenih del opravijo naročnik, pooblaščeni nadzornik in izvajalec v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Primopredaja izvršenih del (končni kvalitetni in finančni prevzem del) se izvrši takoj po odpravi vseh pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in predaji vse potrebne dokumentacije v skladu s 7. členom pogodbe.
XI. KONTAKTNI OSEBI POGODBENIH STRANK

14. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika je: Nada CVETKO TÖRÖK, univ.dipl.inž.grad.

Pooblaščeni nadzornik nad izvedbo del je 

Pooblaščeni zastopnik izvajalca je 

Odgovorni vodja del (gradbišča) je 

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del (gradbišča) brez predhodnega soglasja naročnika.

XII. 
 REŠEVANJE SPOROV
15. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri  pristojnem sodišču v Murski Soboti.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična.

XIV. 
 KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 2. členu te pogodbe, sestavni del pogodbe še:

· projektna dokumentacija, popis del s predračunom in listine v povezavi s podizvajalci.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe in splošnih pogojev pogodbe.

18. člen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

19. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po tri izvode.

                                                                              Številka naročnika: 

Podpisano dne:                                                        
            Podpisano dne:

	Izvajalec:


	Naročnik:

MESTNA OBČINA M. SOBOTA

                 ŽUPAN

Anton ŠTIHEC,univ.dipl.inž.grad.


5.: VZORCI za zavarovanja
Obrazec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti - vzorec

	Ponudnik:



	

	

	


MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti 

V skladu s pogodbo za javno naročilo VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA, sklenjeno dne ______________ , med naročnikom: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, in izvajalcem 

_____________________________________________________________ je izvajalec dolžan izvesti pogodbena dela v količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi. 

Na zahtevo naročnika izročamo bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz navedene pogodbe ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev, v višini __________ EUR (deset odstotkov (10 %) od pogodbene vrednosti z DDV).

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

__________________________                          ………………………………………………………

(ime in priimek)



           (lastnoročni podpis) 

V primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne izpolnimo v skladu s pogodbo, pooblaščamo naročnika, Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, da lahko našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših neizpolnjenih obveznosti ter tako izpolnjeno menico brez protesta uveljavlja za izterjavo svojih terjatev in jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu št.: _____________________________ oziroma pri katerikoli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezujemo menico plačati, ko dospe, v gotovini. 

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………………………………… oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ___________ EUR.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Ta menična izjava velja še trideset (30) dni po poteku veljavnosti pogodbe oziroma najkasneje do ………………………………………………….. . 

Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica
	
	
	

	(kraj, datum)

	žig
	(podpis odgovorne osebe)


Obrazec menične izjave za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku- vzorec

	Ponudnik:



	

	

	


MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku

Naročniku, Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku  za predmet naročila 

VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
izročamo bianco menico za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe:

__________________________                          ………………………………………………………

(ime in priimek)





     (lastnoročni podpis) 

Naročnika, Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v znesku 

                                                                  ………………… EUR

in jo unovči v primeru, če kot izvajalec del v garancijskem roku ne odpravimo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma ne izpolnimo svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………………………………… oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ___________ EUR.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Ta menična izjava velja še ….. dni po poteku garancijskega roka, to je do ………………... 

Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica
	
	
	

	(kraj, datum)

	žig
	(podpis odgovorne osebe)


PRILOGA: PROTOKOL POGAJANJ
Spoštovani.
Na podlagi 2.7. podpoglavja (Pogajanja) razpisne dokumentacije za javno naročilo »vodovodno omrežje v naselju Krog- Plečnikova ulica – 2.faza«, izvajanem po 30.a člena Zakona o javnem naročanju, ki je bil objavljen na portalu e-naročanje dne 25.9.2014, in vaše ponudbe, Vas vabimo na pogajanje, ki bo

v četrtek, dne 9.10.2014 po javnem odpiranju
v mali sejni sobi oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter GJS, Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (II. nadstropje).
PROTOKOL POGAJANJ 
Pogajanja bodo potekala s ponudniki, ki so predložili pisno ponudbo za zgoraj omenjeno javno naročilo.

Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj dolžan izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika (razen v primeru, da je prisotna oseba zakoniti zastopnik). Iz pooblastila mora izhajati, da se pooblaščenec lahko pogaja v imenu in za račun podjetja. 

V primeru, da se izkaže pooblastilo za neveljavno, bo naročnik upošteval ponudbeno ceno ponudnika dano v ponudbi, ki je zavedena v zapisniku o odpiranju ponudb z dne 9.10.2014.

Naročnik bo izvedel skupna pogajanja. 
Pogajanje bo potekalo v enem krogu. Na skupnem pogajanju bodo prisotni vsi povabljeni ponudniki. Predmet pogajanj bo ponudbena cena, ki ne sme biti višja (lahko je nižja ali enaka) od prvotne zavezujoče ponudbe, ki jo je predložil ponudnik v postopku naročila male vrednosti. Ponudniki bodo na pogajanju izpolnili Izjavo o ponudbeni vrednosti, jo podpisali in žigosali ter jo v kuverti predložili kot svojo končno ponudbeno ceno. 

O pogajanju se vodi zapisnik. Ponudnik nosi vse stroške, ki jih ima s pogajanji.

V kolikor se zakoniti oz. pooblaščeni zastopnik ponudnika ne bo odzval vabilu na neposredna pogajanja in na njih ne bo prisoten, bo naročnik pri izboru upošteval osnovno ponudbo ponudnika, se pravi ponudbo kot jo je vložil na javni razpis po postopku naročila male vrednosti. 

Zapisnik pogajanj bo predmet potrditve s strani vseh udeleženih strank v postopku naročila male vrednosti.

Strinjam se s protokolom pogajanj in ga razumem!
Datum:___________________




                                       Žig in podpis ponudnika:






__________________________________

PRILOGA: NASLOVNICA PONUDBE

(izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico)

	pošiljatelj – ponudnik:

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

ZA JAVNO NAROČILO: 

VODOVODNO OMREŽJE V NASELJU KROG – PLEČNIKOVA ULICA – 2. FAZA
Številka: 430-0081/2014  (188)

	MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

Kardoševa ulica 2

9000 Murska Sobota 




� Izpolni se za VSE zakonite zastopnike. V primeru večjega števila zakonitih zastopnikov se izjava izpolni za vsakega zastopnika posebej.





� Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru večjega števila podizvajalcev se lahko dodajo dodatne točke (8., 9. …)


� Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki v razmerju do ponudnika izpolnjujejo kriterije za povezano družbo.


V primeru večjega števila podizvajalcev se lahko dodajo dodatne točke (8.9. …)





� Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci





� Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci





� Izjava se izpolni le v primeru, ko ponudnik ne nastopa s podizvajalcem/podizvajalci.





� Če izvajalec ne nastopa s podizvajalci, se črtajo določbe, ki se nanašajo na podizvajalce. Členi se v tem primeru ustrezno preštevilčijo.


� Če je podizvajalcev več, se spodnje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej. Preostalo besedilo tega člena se ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev.
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