Osnove za razpisno dokumentacijo:

Predmet ponudbe:  izdelava in dobava ter montaža usmerjevalne in obvestilne signalizacije v okviru usmerjevalnega in obvestilnega sistema na območju Mestne občine Murska Sobota

ki zajema I.in II.fazo  (od skupno III.faz) po elaboratu : Vodenje s turistično signalizacijo na območju Mestne občine Murska Sobota, april 2009, Amicus d.o.o., Domžale:

| I.faza – leto 2014 |  | II.faza – leto 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lokacije | Število lamel | Lokacije | Število lamel |
| MS STEF 006 | 6 | MS STEF 007 | 1 |
| MS STEF 008 | 7 | MS CIME 001 | 5 |
| MS SEVE 001 | 5 | MS INDU 001 | 6 |
| MS CIME 003 | 3 | MS INUD 002 | 6 |
| MS LEND 001 | 7 | MS PANO 004 | 2 |
| MS LEND 003 | 3 | MS GREG 002 | 3 |
| MS LEND 004 | 4 | MS GREG 005 | 3 |
| MS LEND 006 | 7 | MS SLOM 001 | 7 |
| MS SLOV 003 | 5 | MS MIKU 001 | 7 |
| MS SLOV 004 | 3 | MS CANK 004 | 4 |
| MS PANO 001 | 4 | MS SLOV 006 | 2 |
| MS PANO 002 | 3 | MS SLOV 008 | 3 |
| MS PANO 003 | 3 | MS SLOV 009 | 4 |
| MS CANK 001 | 7 | MS SLOV 010 | 3 |
| MS GREG 001 | 7 | MS LEND 010 | 2 |
| MS CANK 003 | 6 | MS STEF 003 | 7 |
| MS CANK 002 | 6 | MS GRAJ 001 | 5 |
| MS TISI 001 | 5 |  |  |
| MS SLOM 002 | 6 |  |  |
| MS SLOV 005 | 3 |  |  |
| MS SLOV 007 | 7 |  |  |
| MS LEND 013 | 1 |  |  |
| MS SLOV 001 | 7 |  |  |
| MS STEF 001 | 7 |  |  |
| MS BAKO 004 | 6 |  |  |
| Skupaj : 25 lokacij | 128 lamel | Skupaj : 17 lokacij | 70 lamel |

POPIS DEL:

| Zap.št. | Opis dela | enota | Cena na enoto, brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uskladitev, ažuriranje elaborata in sprememba subjektov označitve: Vodenje s turistično signalizacijo na območju Mestne občine Murska Sobota, april 2009, Amicus d.o.o., Domžale, s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.46/00, 110/06, 49/08, 64/08 (65/08 popr.) in 109/10-ZCes-1 in Navodilom za obravnavo predlogov za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za ceste : (http://www.dc.gov.si/fileadmin/dc.gov.si/pageuploads/pdf_datoteke/N_A_V_O_D_I_L_O_za_TOS_4.pdf) Skupno število lokacij in lamel po ažuriranju elaborata, ne sme presegati števila po tem javnem razpisu. Elaborat predhodno pred pridobitvijo soglasja DRSC oz.naloga, potrdi naročnik. | pavšal |  |
| 2 | Pridobitev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj pristojnih organov, za postavitev I.in II.faze sistema, pridobitev Naloga za postavitev prometnih znakov s strani DRSC, za državne ceste | pavšal |  |
| 3 | Postavitev sistema umerjevalnih in obvestilnih tabel – gradbena dela: 3.1. - I.faza: 3.1.1. izdelava temelja, rezanje asfalta, odstranitev asfalta z odvozom na trajno deponijo, izkop materiala z odvozom na trajno deponijo, dobava in vgrajevanje betona MB 25, vgradnja sider, dobava in vgradnja asfalta BB 0/11 ali BB0/8. Temeljenje se izvede skladno s statičnim izračunom, ki se priloži ponudbi. Dimenzije temelja : globina 0,80 m, dolžina 1,40 m (po dolžini lamel) in širina 0,80 m, skladno s statičnim izračunom. 3.1.2. dobava in montaža vroče cinkanega konzolnega nosilca za lokacijo, škatlastega prereza 120 x 120 mm, dolžina vertikalnega nosilca 2,50 m od kote terena, dolžina horizontalnega nosilca 160 cm 3.1.3. dobava in montaža vroče cinkanih nosilcev fi 52 mm za potrebe namestitve lamel (dva kom.na vsak konzolni nosilec) - nameščenih 7 lamel, dolžina nosilca 216 cm (8 lokacij) - nameščenih 6 lamel, dolžina nosilca 185 cm (5 lokacij) - nameščenih 5 lamel, dolžina nosilca 154 cm (3 lokacije) - nameščenih 4 lamel, dolžina nosilca 123 cm (2 lokaciji) - nameščenih 3 lamel, dolžina nosilca 92 cm (6 lokacij) - nameščena 1 lamela, dolžina nosilca 30 cm (1 lokacija) 3.2. - II.faza: 3.1.1. izdelava temelja, rezanje asfalta, odstranitev asfalta z odvozom na trajno deponijo, izkop materiala z odvozom na trajno deponijo, dobava in vgrajevanje betona MB 25, vgradnja sider, dobava in vgradnja asfalta BB 0/11 ali BB0/8. Temeljenje se izvede skladno s statičnim izračunom, ki se priloži ponudbi. Dimenzije temelja : globina 0,80 m, dolžina 1,40 m (po dolžini lamel) in širina 0,80 m oz.skladno s statičnim izračunom. 3.1.2. dobava in montaža vroče cinkanega konzolnega nosilca za lokacijo, škatlastega prereza 120 x 120 mm, dolžina vertikalnega nosilca 2,50 m od kote terena, dolžina horizontalnega nosilca 160 cm 3.1.3. dobava in montaža vroče cinkanih nosilcev fi 52 mm za potrebe namestitve lamel (dva kom.na vsak konzolni nosilec) - nameščenih 7 lamel, dolžina nosilca 216 cm (3 lokacije) - nameščenih 6 lamel, dolžina nosilca 185 cm (2 lokaciji) - nameščenih 5 lamel, dolžina nosilca 154 cm (2 lokaciji) - nameščenih 4 lamel, dolžina nosilca 123 cm (2 lokaciji) - nameščenih 3 lamel, dolžina nosilca 92 cm (4 lokacije) - nameščeni 2 lameli, dolžina nosilca 61 cm (3 lokacije) - nameščena 1 lamela, dolžina nosilca 30 cm (1 lokacija) | 25 kom 25 kom 16 kom 10 kom 6 kom 4 kom 12 kom 2 kom 17 kom 17 kom 6 kom 4 kom 4 kom 4 kom 8 kom 6 kom 2 kom |  |
| 4. | Izdelava, dobava in namestitev lamel s pritrdilnim materialom: 4.1.- I.faza : 4.2. - II.faza: | 128 kom 70 kom |  |
|  | Skupaj 1 – 4 – I.faza (brez DDV): |  |  |
|  | DDV: |  |  |
|  | Skupaj I.faza z DDV: |  |  |
|  | Skupaj 1 – 4 – II.faza (brez DDV): |  |  |
|  | DDV: |  |  |
|  | Skupaj II.faza z DDV: |  |  |

V ponudbi je potrebno upoštevati sledeče:

- postavitev objektov usmerjevalnega in obvestilnega sistema ob državnih cestah, lahko izvede le s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste pooblaščeni vzdrževalec državnih cest na predmetnem območju.  Ponudnik mora v ponudbo vključiti pooblaščenega vzdrževalca državnih cest za območje Mestne občine Murska Sobota, kot podizvajalca.  Potek državnih in občinskih cest je razviden iz GIS sistema Mestne občine Murska Sobota:

http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=murskasobota  (izberi tematiko: javna infrastruktura – promet).

- Znake (lamele) lahko izdela le eden izmed usposobljenih proizvajalcev prometne signalizacije za državne ceste, ki je na DRSC dostavil vso zahtevano dokumentacijo,  skladno s potrdilom Zavoda za gradbeništvo Slovenije oz.izdanimi Tehničnimi pogoji za prometno signalizacijo,

- Elaborat:  Vodenje s turistično signalizacijo na območju Mestne občine Murska Sobota, maj 2009, Amicus d.o.o., Domžale, lahko dobijo interesenti po predhodnem sporočilu na naslovu : mestna.obcina@murska-sobota.si ,

- Minimalne zahteve za portale – nosilce:

- Višina »L« konstrukcije mora zadostiti predpisanim zahtevam za postavitev nad površinami za pešce,

- Konstrukcija mora prenašati obremenitve z vetrom v V.klimatski coni vetra. Ponudnik je dolžan k ponudbi predložiti statični izračun za nosilce.

- Minimalne zahteve za lamele:

- Lamele morajo biti s folijami ustrezne kvalitete - atesti morajo biti priloženi ob dobavi. Lamele morajo biti izdelane skladno z določenimi merskimi razmerji napisov, piktogramov in usmerjevalnih puščic, določenimi z izdelanim elaboratom in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, z zaključnimi profili in objemkami (pritrdilnim materialom). Opis lamel in pritrdilnega materiala:

- Dimenzija lamele mora biti 1600 x 3000 mm,

- Izdelana mora biti iz Al pločevine, debeline min.2 mm,

- Lamela mora imeti vodila po celotni dolžini za ustrezno dimenzioniran pritrdilni material (vijaki),

- Garancija za lamele in folije mora biti najmanj 5 let.

- Vsa signalizacija mora biti postavljena skladno z elaboratom in sledečo veljavno zakonodajo:

- Zakonom o cestah (Uradni list RS, št.109/10 in 48/12),

- Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št.46/00, 110/06, 49/08, 64/08 in 109/10-ZCes-1),

- Drugimi veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.